ГК РФ, часть вторая, ст. 767

Акт: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 14-ФЗ

Источник: http://pravo.gov.ru/

Раздел: Глава 36. Безвозмездное пользование

Текст приведён для работы. Юридическую силу имеет официальный источник —

сверьтесь с ним перед использованием в документе.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции )

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 767 ГК РФ

- Подрядчик хочет обязать заказчика внести изменения в контракт

1. При уменьшении соответствующими государственными органами или органами местного самоуправления в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ. Подрядчик вправе требовать от государственного или муниципального заказчика возмещения убытков, причиненных изменением сроков выполнения работ.

(в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции )

2. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не связанные с обстоятельствами, указанными в пункте 1 настоящей статьи, в одностороннем порядке или по соглашению сторон допускаются в случаях, предусмотренных законом .

(п. 2 в ред. Федерального закона от 02.02.2006 N 19-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции )